南充市住宅专项维修资金使用申请表

申 请 小 区

申 请 日 期

经办人及电话

南充市房屋维修资金管理中心

http://www.ncwxzj.com

南充市住宅专项维修资金使用须知

一、使用范围。公共部位包括：住宅的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及户外的墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等；附属设施设备使用范围包括：电梯、天线、照明、消防设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场、车库、公益性文体设施和公用设施设备使用的房屋等。

二、申报使用。由小区业主委员会、相关业主或物业服务企业提出维修方案，经小区专有部分占建筑物总面积2/3以上且占总人数2/3以上业主签字同意并在小区醒目位置进行公示，小区业主委员会、相关业主(5人以上）或书面委托物业服务企业向市房屋维修资金管理中心填表申报。未取得南充市房屋维修更新和改造工程备案通知，擅自动工维修的小区，其维修费用自行承担。

三、备案审查。维管中心接到小区维修资金使用申请后，3日内指派工作人员到现场进行勘查拍照取证，申报表、业主签字表、工程预算表、施工企业确认证明等备案资料，须在小区醒目位置公示。经维管中心核实取证后5个工作日内出具《南充市住宅专项维修资金使用备案暨告知通知》（公示）。

四、组织施工。

1、施工企业确认：3万元以下申报项目由业委会、相关业主在市维修更新改造工程施工企业名录库中选择施工企业；3至5万元申报项目需通过竞争性谈判等简易方式选择施工单位；5至10万申报项目须组织熟悉工程造价、维修工程业务业主代表、业委会委员（11至13人）通过召开比选会（现场抽签产生评委或监督）等方式选择施工单位；10万元以上申报项目须通过召开招标会方式选择施工企业。工程项目、工程量、使用金额概算由业委会负责提供。

2、现场鉴证：凡进行物业维修更新改造施工的小区，由业委会牵头由3名业主代表组成现场鉴证小组，对施工企业所进材料的品牌、数量、施工现场进行全过程监督并在鉴证报告上签字确认。

3、增费增项：凡新增单项工程1万元以上，或增量超过申报预算20%以上须组织双2/3业主签字确认或召开业主大会形成决议（公示），并按程序向管理中心申报并现场取证（公示）后实施。

4、竣工验收：工程竣工5日后，施工企业书面通知维管中心，业委会、现场鉴证小组、审价机构等单位进行综合竣工验收，施工企业出具工程量清单，管理中心现场核实取证（工程结算书、工程量清单、使用金额分摊明细公告等须在小区公示）。

5、工程审价： 使用金额1万元以上须由审价机构参照四川省建筑安装工程定额标准及市场价进行审价并出具审价报告。

五、资金拨付。工程竣工验收后，小区业委会（业主代表）或维修企业持备案要件、正式发票（需业委会盖章）、公司账号及领款人身份证复印件等备案资料报维管中心核实报批，5个工作日内通知领款人到市房屋维修资金管理中心转账。

六、纠纷调处：在比选招标活动中，如遇评标小组成员不按评分要求评标须作废票处理；小区须重新选定评标委员按程序重新评标；若再次废标，须由维管中心组织专家进行重新评标。在工程实施中，若遇业委会换届或不作为，物业服务企业或相关业主不履职等原因致使维修工程无法按期实施或难以竣工验收的，物业小区可重新成立业主代表小组履行申请人职责并组织实施或经管理机构聘请工程造价机构或监理机构现场竣工验收并取证，经审价机构出具审价报告后拨付工程款。若因审价金额或工程量存在异议的纠纷，维修企业需先向业委会或相关业主提出书面申请，再由维管中心组织工程造价机构、业委会、现场鉴证小组成员进行现场复核确认，由审价机构出具审价报告后予以拨付。若再有异议，维修企业可通过司法途径解决。

七、法律责任。申报人对申报材料的真实性、合法性、有效性负全部责任。

南充市            小区住宅专项维修资金使用申请表

| 小 区 基 本 情 况 | 小区名称 |  | 小区原名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小区地址 |  | 竣工时间 |  |
|  | 总面积 | ㎡ | 专有面积 | ㎡ | 工程预算 |  |
|  | 总户数 |  | 专有户数 |  | 施工企业选择方式 | □自选□比选□招标 |
|  | 物业企业（电话） |  | 电梯维保单位（电话） |  |
|  | 本次分摊范围 |  |
|  | 维修项目 | 工程量 | 维修项目 | 工程量 |
| 申 请 理 由 | 小区公共部位共用设施设备 项严重损坏，已影响业主生活，业主委员会（业主代表小组）已组织召开业主大会形成决议或组织双2/3业主书面签字，决定按《南充市住宅专项维修资金使用管理办法》第 条规定申报使用维修资金。业主书面签字前，维修项目、工程预算已通过召开业主大会，或书面征求意见、公示等形式告知业主，双2/3业主同意后方可组织实施。申报人对申报材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任，并承担因提供虚假材料造成的一切经济损失。本次使用维修资金业主签字确认率 %。 签字（盖章） 年 月 日 |
| 备 注 | ·申请表、业主签字、预（结）算书、增量增项报告、收方记录等需在小区醒目位置公示5天，公示期内业主如有异议请以书面形式向维修资金管理中心报告。 ·未成立业委会的小区使用维修资金，由5名以上业主代表成立维修监督小组申报。 |

南充市住宅专项维修资金增项增量备案表

| 小区名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报时间 |  | 增量资金 |  |
| 申请 增加 原因 |  |
| 增项 增量 项目 清单 |  |
| 业主代表大会 意见 | 签字（盖章） |
| 维管 中心 意见 | 使用科 | 签字 |
|  | 主任 | 签字 |
| 备注 | 1、增项增量须提供详细增资增项增量清单；2、新增工程须在结算表中单列；3、增项增量 按市场价或定额核算，由业委会在工程合同中明确；4、评标委员或现场鉴证小组5人以上签字。业委会盖章。 |

南充市 家艾小区 住宅专项维修资金使用业主签字表

告知：1、签字时，请业主仔细阅读小区维修资金使用申报资料，尤其对南充市住宅专项维修资金使用须知、申报人身份的合法性、工程项目、工程量、工程价格进行了解、核实、监督，同意本次维修方案的方可签字。

2、本次申报主体：□业委会  □相关业主   □委托物业服务企业。

3、本次申报项目：  外墙瓷砖脱落、平台护栏、屋顶外墙渗漏、车棚改造。

4、维修资金使用申请表、维修资金使用业主签字表、预（决）算明细表等资料必须在小区公示，在公示期间请业主监督、审核。

5、签字必须由业主本人签字，代签字无效。并用签字笔或钢笔签，其它笔签字无效。自制签字表格签字视为无效。

| 房号 （幢、单元、房号） | 面积（㎡） | 业主签字 | 房号 （幢、单元、房号） | 面积（㎡） | 业主签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本页不够可添页

南充市房屋维修更新和改造工程施工企业确认证明

为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转，根据《南充市住宅专项维修资金使用管理办法》等规定，于 2016年 5月

12 日以      （□招标□比选□其他）方式对 玉带明珠 小区已

超过保修期的更新改造 二次供水设备更新、变压器加油及检测、新建发电机房及搬迁发电机配套设施设备 等项目确定施工企业。

经业委会或相关业主组织相关人员对投标单位 四川正川水电工程有限公司，四川青发建筑工程有限公司，四川富成建筑工程有限公司，四川省陆陆建筑有限责任公司 的企业资信、工程质量、投标标价、施工工期等因素进行综合评定，最终确定中标单位为                       ，比选或中标价         万元，中标单位电话                        。

中标单位须在30天内与业主委员会协商价格、签订工程合同等相关事宜，否则视为自动放弃中标资格。

对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标结果应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标结果上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

以上情况真实，如有虚假，愿承担相应责任。

评标小组成员（签字）                   业主委员会（盖章）

年   月   日

南充市房屋维修更新改造工程施工合同

一、工程名称：

二、工程地点：

三、资金来源：

四、工程项目及范围（内容）：

五、工程承包方式：包工包料

六、合同工期：

合同工期共    天。开工日期：  月  日，竣工日期：  月  日。（如遇自然灾害等不可抗力因素顺延时间）

七、质量标准：维修更新和改造工程按国家施工工程      级标准进行施工，施工材料由正规生产厂家提供（有产品合格证），并得到甲方认可，出具现场鉴证报告书，施工质量由甲方委托监理单位或业主（现场鉴证小组）进行现场监督。工程竣工后经相关人员验收合格出具竣工验收报告。

八、安全责任：乙方应严格按照国家安全施工要求办理相关手续，采用安全防护措施，不得违规施工、野蛮施工，并确保施工安全。因违规施工造成的事故，由乙方自行负责。发生重大伤亡事故，按国家有关规定处理，并由事故责任方承担相应的责任和产生的费用。

九、保修约定：质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。土建工程  年；防水工程  年；屋面工程  年；道路、外墙工程  年；电器管线工程  年。在乙方领取工程款时，须按工程款的5%留存质量保证金于维修资金专户，质量保证金共计     万元。保修期内乙方应无条件对维修项目出现的质量问题进行修复。保修期满15日内，维管中心未收到小区业委会或业主书面质量投诉的，市房屋维修资金管理中心将支付乙方留存的质量保证金。

十、工程审价。本次维修工程将由工程审价机构进行决算审价，市房屋维修资金管理中心依据审价报告拨付。

十一、 工程款结算：因增量造成工程费用增加的，其增加额原则上不得超过工程预算金额的20%。工程竣工验收合格后，甲乙双方须完善有关备案及资金拨付手续。5个工作日内到市房屋维修资金管理中心办理剩余工程款拨付手续。

工程款转入单位：

开户银行：

账号：

十二、工程价款。经甲方核实，本次维修更新改造工程预算总价       元（大写）                       。

十三、违约责任。甲乙双方必须严格执行《合同法》及住宅专项维修资金管理法律法规;发生违约、索赔和其他争议时，按《国家建设工程施工合同》示范文本第10条之规定处理，未尽事宜协商解决。

十四、在工程实施中，若遇业委会换届、不作为，物业服务企业或相关业主不履职等致使维修工程无法按期实施的或难以竣工验收的，物业小区可重新成立业主代表小组履行申请人职责并按程序组织实施，或经维修资金管理机构聘请工程造价机构或者工程监理机构现场竣工验收并取证，经审价机构出具审价报告并在小区公告后拨付工程款。

十五、本合同一式三份，甲乙方各执一份，维修资金管理机构备案一份，签字盖章后具有法律效力。

十六、其他约定。

甲方（盖章）                  乙方（盖章）

业委会正副主任                负责人（签字）

或相关业主（签字）

年  月  日                      年  月  日

南充市房屋维修更新改造工程现场鉴证报告

| 小区名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工工期 |  | 鉴证时间 |  |
| 施工项目 |  |
| 维修企业所购材料的名称、数量、等级及现场施工工艺、质量情况 |  |
| 鉴证小 组意见 | 签字： 年 月 日 |

南充市房屋维修更新改造工程竣工验收报告

| 小区名称 |  | 决算报价 | 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业 委 会 ︵ 业 主 ︶ 分 项 验 收 意 见 | 验收项目 | 工程数量 | 工程质量 | 备注 |
| 综合验 收结论 | 时间： 年 月 日 |
| 施工单位负责 人签字（盖章） | 业委会负责人或相关业主 签字（盖章） | 监理单位（负责人） 签字（盖章） |

注：综合验收结论为优良、合格。

南充市            小区维修更新改造工程预（结）算表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 （施工工艺） | 计量单位 | 工程数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 小计 |
| 合计 |  |
| 备 注 | 本表供3万元以下使用金额的小区填写。3万元以上使用金额应按省定额标准编制预（结）算书。有业委会的小区由业委会审核（盖章），无业委会的小区由维修监督小组审核，社区（盖章） |

南充市住宅专项维修资金使用分摊明细公告

小区（幢）业主：

根据《南充市住宅专项维修资金使用管理办法》第      条规定，业委会（业主代表小组）已按程序对小区公共部位共用设施设备组织实施了维修更新和改造。本次维修更新和改造项目共

项，动用维修资金       万元，涉及       幢       户业主、平方米房屋面积，每平方米建筑面积应分摊金额        元，将从业主维修资金账户中核减。若对本次维修更新和改造工程费用分摊有异议者，请5日内与业委会联系核实，也可以书面形式向市房屋维修资金管理中心反映。

小区业主委员会

年    月    日

南充市物业维修更新改造工程告知单

- 备案要件

- 使用备案要件

□使用方案（公示）      □使用申报表              □业主书面签字表

□工程预算表（公示）   □施工企业确认证明（公示）

□其它备案资料（备案资料公示5日后通知维管中心现场取证、应急维修公示3日通知维管中心现场取证）。

招标（比选）项目还须提供招标（比选）公告，评标委员会名单（公示）招标会议纪要。

- 电梯、消防、危房工程项目另须提供质监、消防、危房鉴定部门出具的整改报告，电力设施项目须提供电力部门出具的检测报告。

- 以上要件齐备后，维管中心出具南充市物业维修更新改造工程备案通知。

- 竣工验收备案要件

□工程承包合同（含补充合同）          □现场鉴证报告

□工程结算表（公示）                  □增量增项报告

□竣工验收报告（含工程量清单）        □使用分摊明细

（三）拨付备案要件

□审价报告          □物业维修更新改造工程备案通知

□工程类发票        □转账人身份证复印件

二注意事项

  - 申请人对申报资料的真实性、合法性、有效性负责，申请人尤其须对业主签字的真实性把关。

  - 未取得南充市物业维修更新改造工程备案通知擅自维修的小区，维修费用自行承担。

  - 按小区为单位申报的项目，有关备案资料须在小区出入口醒目位置公示；按幢申报项目须在本楼幢各单元入口处公示；电梯维修项目须在本幢楼各电梯口公示。

  - 已成立业主委员会的小区由业委会负责申报、无业主委员会的小区由相关业主（5人）申报，也可书面委托物业服务企业申报（社区盖章）。

  - 5万元以上申报项目评标委员会预备小组委员由每幢楼推荐1至2名熟悉工程造价、维修业务的业主代表组成（在小区公示），评标会前抽签产生评标委员会。

  - 增项增量增资项目须到维管中心填表申报，维管中心现场核实取证备案后方可实施。

  - 纠纷处理

申请人签字                         电话

南充市         小区维修资金使用方案

根据《四川省住宅专项维修资金管理细则》、《四川省关于应急情况下使用住宅专项维修资金有关问题的通知》、《南充市住宅专项维修资金使用管理办法》等有关法律法规，特制定维修资金使用方案。

一、本次物业维修更新改造项目及工程量：

；

二、本次申报物业维修更新改造工程概算       万元；

三、本次物业维修更新改造工程由□业委会、□委托物业服务企业、□相关业主组织实施；

四、本次工程预算金额在3万元内，业委会等将在《南充市物业维修更新改造施工企业名录库》中自选施工单位。

因工程预算超过3万元，将采取比选、招标方式选择施工企业。评标委员由

等人组成，组长        ，现场鉴证小组成员

，组长          ；

五、本次申报物业维修更新改造工程若因增项增量导致增资20%以内，需由申请人按程序向市房屋维修资金管理中心申报，并在小区醒目位置公示。增资额超过20%以上需召开业主大会形成决议或经双三分之二业主签字后再向市房屋维修资金管理中心申报；

六、本次物业维修更新改造工程维修资金使用分摊范围                               ，每平方米建筑面积分摊维修资金预计                 元；

七、本次物业维修更新改造工程实行垫资维修。申报金额超30万元可按工程进度拨付预付款，预付款不超过50%；

八、本次物业维修更新改造工程使用方案、申请表、工程预（决）算报告、业主签字表等资料须在小区出入口醒目位置公示，按幢申报，电梯维修项目须在本幢单元、电梯口公示，请全体业主核实工程量的真实性、工程价格的合理性、业主签字的真实性；

九、在维修资金使用过程中，如遇小区业委会换届或业委会等不作为致使维修工程无法实施的，物业小区可重新成立业主代表小组履行申请人职责并按程序组织实施。或经维修资金管理机构聘请工程造价或监理第三方机构竣现场工验收并取证，经审价机构出具审价报告并公告后予以拨付工程款。

十、对以上使用方案有异议者，请立即向市房屋维修资金管理中心书面报告。监督电话：2666532  2666583

维修中心官方网站：www.ncwxzj.com

小区业主委员会（社区居委会）

二0一  年  月  日